
***SOFTWARE TEST PLAN***  *******מאת* ***:*** *נסטיה נפתלי בנימין*

*אפליקציית:* ***Z****ARA*

***גרסה :*** *14.9.0*

***גרסה :*** *14.10.0 התקבלה בתאריך 25.4.24 ( נוסף פיצ׳ר נוסף ״מועדפים״ שבסל הקניות )*

***תאריך יצירת המסמך :*** *17.4.2024*

***מטרת הבדיקות :*** *בדיקת תקינות של אפליקציית ZARA.*

***תיאור סביבה של הבדיקות :***Apple iPhone 15 pro max

***אסטרטגיית הבדיקות :*** *הבדיקות יהיו ידניות.*

ביצוע הבדיקות יהיו לפי גישה AGILE SCRUM.

***הגדרות קריטריוני כניסה :*** *האפליקציה חייבת להיות פעילה.*

***הגדרות קריטריוני יציאה :***

1. *0 בלוקרים*
2. *0 באגים קריטיים*
3. *2 באגים בדרגת* Medium
4. 3 *באגים בדרגת* Low

***הכלים המשמשים לצורך הבדיקה :***

1. Apple iPhone 15 pro max*.*
2. *כרטיס אשראי*

***סוגי בדיקות שאני הולכת לבצע :***

1. GUI
2. *פונקציונליות חיובית*
3. *פונקציונליות שלילית*
4. *שימושיות*
5. *בדיקות קצה*
6. *התקנה/הסרה*
7. Interface

***סוגי בדיקות שאני איני מבצעת :***

1. *נגישות*
2. *בדיקות עומסים*
3. *אבטחת מידע*
4. *תאימות לאחור*
5. *התאוששות*
6. *לוקאליזציה*
7. *ביצועים*
8. *טיפול בשגיאות*

***רמות בדיקה שאני אבצע :***

1. *עשן*
2. *שפיות – בגרסא מספר 14.10.0 נוסף פיצ׳ר נוסף ״מועדפים״ שבסל הקניות.*
3. *רגרסיה - אחרי שגרסא 14.10.0 עלתה לאוויר , הרצתי שוב את הבדיקות בכדי לוודא כי הכל עובד תקין.*

***פיצ׳רים שקיימים באתר :***

1. *התחברות לאפליקציה*
2. *הרשמה*
3. *תפריט*
4. *סל קניות + מועדפים*
5. *״מרכז עזרה״*
6. *מסך הבית – חיפוש*